# Риск-аппетит по кредитному риску: два этапа, сроки и распределение

На 23.09.2026. Развёрнутая версия — REVISION_RA.md; здесь только то, что нужно, чтобы включиться или передать дальше.

## Разделение на два этапа

|  | Этап | Что входит | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформить сделанное | аналитическая записка по всей проделанной работе; шаблон мер реагирования с полным перебором случаев | до 30.09.2026 вместе с согласованием — то есть работа должна быть закончена за один-три дня |
| 2 | Исследование рамки | оценка системы риск-аппетита по международной практике, экономический капитал, стресс-тест, инструмент зонирования и ежегодная перекалибровка | начало октября |

Этап 2 сознательно отложен: он отвечает на вопрос «объективна ли рамка», а этап 1 — на вопрос «оформлено ли то, что уже доказано». Второй вопрос имеет срок, первый нет.

## Что готово на сегодня

| Дилеверабл этапа 1 | Состояние |
| --- | --- |
| Аналитическая записка v0.7 | черновик готов — ZAPISKA_v0_7.md, девять шагов сторилайна плюс карта источников. К ней — отдельный файл «Дополнение» по остальным одиннадцати метрикам: DOPOLNENIE_zapiska.md |
| Шаблон мер реагирования | готов — 48 случаев, пять уровней, пять правил перехода, справочные пороги по двенадцати метрикам |

Записка заменяет v0.5, которая считалась на квартальных рядах из девяти точек и в § 3 утверждала, что уровень по топ-20 нарушен. На месячных рядах из тридцати шести точек этот вывод не подтверждается.

## Кто делает записку

Предложение: Ерлан — по согласованию с Айдаром. Айдар был на презентации перед Дамиром, знает, как шла работа, и может сверить нарратив; по оргструктуре задачи Ерлану идут через него.

Возражение, которое надо снять до того, как задача уйдёт. Записку защищает тот, кто её подписывает. Она опирается примерно на сорок утверждений, каждое привязано к конкретной ячейке или формуле: первый же вопрос на согласовании — «откуда 442 346» — требует знать, что это ячейка E11 листа 50-1, почему она не E52 и что из этого следует. Человек, который этих ссылок не прослеживал, за один-три дня их не восстановит.

Как снимается. Черновик отдаётся готовым, с проставленными источниками — в записке есть отдельное приложение «Карта источников», где против каждого числа стоит лист, ячейка или прогон. Работа Ерлана тогда — проверка, правка формулировок и принятие на себя, а не реконструкция. Это укладывается в срок; реконструкция — нет.

## Что снимает главную блокировку

Записка считалась заблокированной вопросом о знаменателе топ-20. Вопрос закрыт 17.09.2026: знаменатель — балансовый собственный капитал, выбор давний и сознательный. Вариант «перейти на регуляторный капитал» снят.

Осталась одна развилка, и она выносится как развилка, а не как вывод: уровень 95 % на прежней базе или 108,63 % на новой. Отношение баз не постоянно (0,7791 → 0,8745 за 30 месяцев), поэтому пересчитанный уровень зависит от якоря; якорь задан правилом — датой перевода показателя, — и выбранный даёт наименьшее из возможных значений. На решение выносятся обе картины.

## Распределение по этапу 1

| Кому | Что | К какому сроку |
| --- | --- | --- |
| Ерлан — через Айдара | проверить черновик записки по карте источников, поправить формулировки, принять на себя | до согласования |
| Айдар | согласовать передачу задачи; сверить нарратив с тем, что докладывалось Дамиру | сразу |
| Sabila | заполнить шаблон: 48 случаев, колонки «Мера», «Основание», «Ответственный», «Срок». Где процедуры нет — так и написать: это отдельный результат | до согласования |
| Мирас | отправить вопросы владельцам отчёта и расчёта; сопровождать согласование | сразу |
| Дамир | решение по этапу 2 и его срокам | после этапа 1 |
| Уполномоченный орган | знаменатель и уровень; смена смысла числа 95; N гистерезиса и порог панельного правила; утверждение мер | на комитете |

## Вопросы наружу

Закрыты 17.09.2026 ответами автора: знаменатель топ-20 — балансовый капитал; лимит CoR по МСБ — 3,5 % (число 3,3 % на листе 50-2 является опечаткой листа).

Сняты как вне периметра БРМ: вопросы по лимиту HLA и по способу агрегирования ACARI и ALRI. Эти метрики БРМ не считает; находки передаются владельцам как есть, без нашей интерпретации, и в записку по кредитному риску не выносятся.

Остался один, и он единственный блокирующий:

| № | Вопрос | Кому | Что блокирует |
| --- | --- | --- | --- |
| В42 + Д15 | Формула расчёта CoR. Что написано в заголовке строки CoR на листе Monthly и есть ли за ней формула | владелец расчёта CoR | окончательную разметку обеих метрик стоимости риска и разрез по мастер-шкале на этапе 2 |

Отдельно, не блокирует записку, но нужен для этапа 2: Д-21 — доли якорных продуктов в портфеле и в процентном доходе, через Дамира.

## Охват: что закрыто по данным

Топ-20 — закрыт полностью. Вся история расчёта и все данные охвачены: ряд за 36 месяцев в обеих базах капитала, история уровня с 2016 года, дата и коэффициент перевода базы, границы зон, два триггера на движение, прогон машины мер назад по истории.

Остальные одиннадцать — размечены по единому правилу. Основной метод — формула запаса времени, как у топ-20. Квантиль применяется только там, где формула даёт неверный результат. Отдельный файл для записки — DOPOLNENIE_zapiska.md (out/Dopolnenie_k_zapiske_RA.docx), числа — calib/method_selection.py.

| Метод | Показателей | Какие | Зона на 07.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| запас времени M(T) = z·σ·√T, 35 точек | 10 | топ-20; пять PD и четыре EL розницы | топ-20 — жёлтая; девять розничных — зелёная |
| квантиль по 29 обычным месяцам (без февраля–марта) | 2 | стоимость риска КБ/ПБ и МСБ | обе — зелёная |

Почему CoR на квантиле. По КБ/ПБ формула ставит границу зелёной ниже нуля (−0,29 %). Причина у обеих CoR — сезон годового закрытия: 81–82 % изменчивости приходится на февраль–март. Эти шесть изменений исключены, отсюда 29 точек; скачки закрытия ловит триггер — пять из пяти за три года.

Что сказать, если спросят. По девяти розничным показателям динамику контролируют триггеры: за 32 месяца они 29 раз поднимали уровень реакции выше R0 при зелёной зоне. Удалённость от уровней (использование 23–76 %) — характеристика текущего профиля риска, её оценка относится к актуализации значений на этапе 2.

## Следующий этап — поручение Дамира

Формулировка для фиксации — ZAPROS_DAMIRA.md. Коротко: углубить аналитику по стоимости риска в разрезе мастер-шкалы (рейтинг клиента × рейтинг сделки) и провести осмысление системы риск-аппетита в целом — актуальны ли значения и меры, верно ли система показывает риски, движение и концентрацию, справляется ли со своей задачей.

Начинается после закрытия этапа 1; сроки обсуждаются отдельно.

## Что переходит на этап 2

Оценка системы риск-аппетита по международной практике (двенадцать позиций, шесть из которых сейчас отсутствуют: риск-ёмкость, заявление как документ, индикаторы раннего предупреждения, протокол эскалации, каскадирование, обратное стресс-тестирование); стыковка с экономическим капиталом, стресс-тестом и провизиями; инструмент зонирования и ежегодная перекалибровка; обратный стресс на оставшиеся метрики.

Решение по итогу этапа 2 — пивот, достройка или актуализация. Сегодняшняя оценка, которую надо будет подтвердить или снять: вероятнее достройка, потому что отсутствуют не числа, а части конструкции. Версия «риск-аппетит измеряет то, чем нигде не управляют» уже опровергнута — мастер-шкала общая с провизиями.

Одной строкой. Этап 1 не ждёт ничего, кроме проверки записки и заполнения шаблона: развилка по уровню выносится как развилка, а не как вывод. Ответы на шесть вопросов нужны не для того, чтобы начать, а для того, чтобы закрыть их до комитета.