# Отчёт по тестированию DWH `Dictionaries.risk_analytics`: цикл 1

Документ по KPI «Развитие DWH и контроль качества данных», период оценки — III квартал 2026 года. Закрывает пункты 3 и 4 KPI: проведение цикла тестирования и валидации и взаимодействие внутри департамента и с БИТ. Методология — DWH_TEST_FRAMEWORK.md.

Все числа — из FINDINGS.md и реестров контура; ссылки на разделы даны в таблицах.

## 1. Итог в пяти строках

Цикл 1 проведён с 17.07 по 24.09.2026: послойная проверка, 97 сценариев аналитика,

13 проб, 5 кейс-прогонов, реестры полей и связей.

Баланс по трём источникам из четырёх сходится со старой веткой. Связь таблиц

по глобальному ключу l_gid доказана.

Для регуляторной отчётности март сегодня непригоден в трёх местах: просрочка 90+,

карточный портфель S02 и залоги S01.

В БИТ отправлено шесть писем по семи дефектам, у каждого — воспроизводимый скрипт.

Ещё пять писем подготовлены и ждут повторной проверки или решения.

Цикл 2 начинается с прогона №2 послойной проверки и отправки двух писем с наивысшим

приоритетом.

Чего отчёт не утверждает. Бухгалтерского эталона в тестах нет. Где старая и новая ветки расходятся, отчёт фиксирует расхождение, но не решает, какая из них права. Цифры получены на конкретных срезах: март перезаписывается, история хранится только у одной таблицы, и после следующей загрузки часть цифр не воспроизвести.

## 2. Что прогнано

| Набор | Объём | Выполнено | Даты | Разбор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адверсариальное ревью скриптов независимой ветки проверки | 12 пунктов, два раунда | полностью | 17.07 | FINDINGS.md §9.4 |
| Послойная проверка | 71 проверка, 14 слоёв | прогон №1 | 31.07 | sql/SCRIPT_REGISTRY.md |
| Кейс-прогоны по ключам, залогам и покрытию | 5 скриптов | полностью | 05–07.08 | §9.7 |
| Сценарии уровня 1 | E01–E35 | 35 из 35 | 08.08 | §10 |
| Пробы P1–P9 | 9 | полностью | 08.08 | §11–§14 |
| Сценарии уровней 2–3 | M01–M40, H00–H15 | 61 сценарий и H15 отдельно; H21–H25 не выполнены | 09.08 | §16, §18 |
| Пробы P10–P13 | 4 | полностью | 09.08 | §17, §19–§21 |
| Статическая предпроверка к прогону №2 | 71 проверка | полностью | 01.09 | RUN2_PRECHECK.md |
| Реестр полей и связей | 18 паспортов полей, 11 связей, 40 значений статуса | полностью | 01–24.09 | dict_registry/, cl_registry/ |

Срез: @AsOf = 2026-08-01, для loan_account — последняя дата каждого источника. Сверка со старой веткой — на 01.07.2026.

## 3. Результаты: карта пригодности

### 3.1 Можно использовать

| Что | Доказательство | Где |
| --- | --- | --- |
| Связь таблиц по l_gid | номер договора не глобален (9 659 коллизий между источниками), l_gid — ни одной; ставки связываются по l_gid на 100 % по всем четырём источникам, график — по трём (S02 в графике нет) | §1, §14, §18.1, §19.2 |
| Баланс S01, S03, S17 | расхождение со старой веткой: S01 −0,02 ₸; S03 140 854 ₸ на 237 тыс. договоров; S17 −5,6 млн ₸ на четырёх договорах | §4, §6 |
| Валюта, признак POCI, даты выдачи | валюта без пропусков, POCI без противоречий, ни одной выдачи раньше открытия | §10.8 |

### 3.2 Можно, но с оговорками

| Что | Оговорка | Где |
| --- | --- | --- |
| Провизии | расходятся со старой веткой: S03 +30,6 млрд ₸ на совпавших договорах, S17 +29,8 млн ₸. Какая ветка права — без бухгалтерского эталона не решается | §4, §6 |
| Активный портфель | определяется вьюхой loans_active, а не статусом: по S17 разница 2 629 договоров | §10.3 |
| Ставка | только из interest_rates: покрытие 48,92 % активного портфеля, в одной программе смешаны две шкалы; l_rate в loans — название программы, а не ставка | §11.1, §14.7 |
| График платежей | ведёт договоры вне активного портфеля: у S17 это 63,9 % строк, поэтому соединять только с портфелем | §19.5 |

### 3.3 Нельзя использовать до исправления

| Что | Почему | Где |
| --- | --- | --- |
| Просрочка 90+ | days_past_due не заполнен у 87,9 % экспозиции последнего среза, у S02 — у 100 %. Признака 90+, пригодного для всех источников, нет | §17 |
| Карточный портфель S02 | с февраля 2026 года loan_account содержит 17,9 % карточного портфеля старой ветки; 84,47 млн ₸ просрочки не видны в марте нигде | §6, §20 |
| Залоги S01 | идентификатор залога совпадает у разных объектов; покрытие портфеля залогом — 533,51 % против 80–111 % у S03 и S17 | §9.7 |
| Клиентский разрез | у 52,4 % ИИН/БИН больше одного borrower_id, сквозного клиента между источниками нет | §18.4 |
| Рейтинг клиента | актуален у 559 клиентов из 15,6 млн | §10.5 |
| Динамика по большинству таблиц | история хранится у одной таблицы из четырнадцати — loan_account, и в ней обрыв: в феврале 2026 года −248 107 строк по трём источникам | §20, §21 |

## 4. Валидация самих тестов

Цикл проверял не только март, но и собственные скрипты. Дефект скрипта, отправленный в БИТ как дефект марта, стоит времени команды и доверия к следующему письму.

| Где найдено | Дефектов скрипта | Что с ними |
| --- | --- | --- |
| Прогон №1 послойной проверки | 6: не та колонка баланса, сравнение строкой вместо числа, JOIN без приведения типа, вся история против одного среза, ротация вместо целостности ключа, <= вместо < | исправлены |
| Самопроверка сценариев уровня 3 до запуска | 3 | исправлены |
| Прогон сценариев уровней 2–3 | 4, в том числе вывод ФИО одним сценарием | исправлены; ФИО заменены рангом и хешем |
| Зависание сценария H15 | 1: CROSS APPLY до фильтра размножал портфель | исправлено, H15 выполнен отдельно |
| Статическая предпроверка к прогону №2 | 10, из них 3 давали ложно-зелёные вердикты | к исправлению до прогона №2 |

Отозванные собственные выводы хранятся в реестре с прежней формулировкой. Главные: «grain loans подтверждён» — отозван 17.07, проверка оказалась тавтологией запроса; «l_rate чинится заменой формата» — опровергнуто пробой: там название программы; «loan_account содержит только S03» — снято: у S03 другая дата среза.

## 5. Взаимодействие

### 5.1 Внутри департамента

Две независимые ветки проверки. Мирас — ключи, grain, периметр; Сайлау — провизии,

DPD, 90+ и независимый реестр DWH-01…16. Цифры одной ветки не идут в общее письмо, пока не перепроверены методом другой (FINDINGS.md §9).

Адверсариальное ревью. 12 пунктов по скриптам независимой ветки, затем второй раунд —

по собственной проверке. Второй раунд отозвал собственный вывод о grain loans.

Общая карта состояния — BI-канвас bi_canvas/dwh_schema_explorer.html. Методика

независимой ветки задокументирована (bi_canvas/SAILAU_METHOD.md).

### 5.2 С БИТ

Отправлено — шесть писем по семи дефектам. К каждому приложен скрипт, который БИТ может запустить у себя.

| Дефект | Письмо | Дата |
| --- | --- | --- |
| Гарантии: резерв в тенге в 100 раз больше резерва в валюте | письмо и эскалация | 04.08 |
| Платежи: точные дубли; S02 — формула итога и дубли | № 18 | 04.08 |
| Дубли l_gid в loans | № 19 | 04.08 |
| Несовместимые типы ключей в четырёх связках | № 21 | 04.08 |
| Потеря 90+ при переходе: ≈ 1,365 млрд ₸ по S02, S03, S17 | № 22 | 04.08 |
| S01: коллизия идентификатора залога | отправлено | не позднее 08.08 |

Подготовлено, не отправлено — пять черновиков. Каждый ждёт конкретного условия.

| Черновик | Почему не отправлен |
| --- | --- |
| Признака 90+ нет ни в одном поле, пригодном для всех источников | наивысший приоритет — к отправке |
| Обрыв loan_account в феврале 2026 по трём источникам | к отправке |
| Ставка: две шкалы в одной программе, эффективной ставки нет у двух источников | к отправке |
| Залоги S03 по правильному ключу | посчитан на срезе 01.07, которого в марте больше нет: пересчитать на текущем |
| Гарантии: отношение ×100 на данных 09.08 не воспроизводится | прогнать исходный скрипт от 04.08; если дефект исправлен — подтвердить БИТ письмом |

## 6. Вопросы к автору марта

Решаются только ответом, на данных — нет.

Правила загрузки провизий 1428 и 18771 и источник DPD по каждой системе.

Смысл пустого DPD и значения −1; почему в июле сменился расчёт DPD у S17.

Почему с февраля 2026 года loan_account не грузит большую часть S02 и почему в феврале

сократился ещё у двух источников.

Покрывает ли блок выбытия (списания, взыскание, внебаланс) карты и Fenix.

Почему у S17 не считается просрочка по вознаграждению — пусто на всех совпавших договорах.

Хранит ли март историю и может ли хранить: сейчас она есть у одной таблицы из

четырнадцати.

## 7. Цикл 2

| № | Что | Зачем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогон №2 послойной проверки — после исправления десяти дефектов предпроверки, совместно с Сайлау | блокирует перенос статусов на карту состояния |
| 2 | Отправка черновиков про 90+ и про февральский обрыв | оба блокируют регуляторную отчётность |
| 3 | Проверки полноты по плану счетов DQ-1…DQ-8 | в формулах баланса не хватает части счетов займов |
| 4 | Сценарии H21–H25 | зафиксировать числом границу блока выбытия |
| 5 | Повторная проверка гарантий исходным скриптом | подтвердить исправление или продолжить эскалацию |
| 6 | Архив агрегатов каждого прогона на своей стороне | март не хранит истории |

Сроки цикла 2 не назначены.